Projekt feladat

Projekt munka kezdete:

December 20.-ára közösen elkészítettük a feladat megosztást Githubra illetve a határidő szerinti felosztás.

A Program elkészítése:

A bejelentkezés elkészítése December 23.-án elkezdődött és még az nap el is készült. 26.-án a regisztráció is elkészült, sikeres tesztelésekkel ez idő alatt Szabolcs lebetegedett és 26 után én is. Ez alatt pár dolgot elterveztünk amik megvalósítására Január 4.-én került sor. Hívásban még egyszer át beszéltük a megoldási tervet majd Szabolcs neki látott feladathoz.

4.-én már elkészült a program nagy része pár apróbb hiányosság maradt már csak, végül többszöri hívás és megbeszélés után Január 5.-én el is készült a program amit kicsi késve 6.-án töltöttünk fel Githubra.

Szabolcs elkészítette a Jegyzetek létrehozásást és kezelését, én (Ábel) a Programba való bejelentkezést és a regisztrációt hozzá.